**技师学院10#楼搬移物品清单及搬移方案一览表**

**一楼：**

**101 ：**移动白板架1台 小电脑桌8张 显示器 8台 课桌（损坏）6张 金属长条椅 2张 裁剪机：2台 操作台 6张 手摇式覆膜机1台 吸塑机1台 空压机1台 抛光机1台 打印机1台 办公椅8把

**要求：**所有物品清理出房间至本层楼梯间及过道依次码放，并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；（电子设备和电气设备需篷布包裹，做好防尘，防污，防水，防撞处理）

**施工工种：**电工，搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**102：**隔断高柜（0.3\*1.2\*11.2米）1套 卡位办公桌 8 张 电脑：8台 无人机：4台 木质操作台 8张 带靠木椅 7 把 移动式黑板架 1 台 纸箱（满） 12件 木板（1.5\*1.5\*0.015米）2立方 KD板（整张）6张 教学用品若干 无人机外壳 1 个。

**要求：**拆除原有电路并将说有家具，电气设备搬离至本层过道及楼梯间，（无人机等设备按要求搬运至其余楼栋保管存放），并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装（电子设备和电气设备需篷布包裹，做好防尘，防污，防水，防撞处理）

**施工工种：**电工及搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**103：**铁皮文件柜1个 大行李箱（满）1个 椅子2把 办公桌1张 电脑1台 金属柜 3个 电缆电线若干 配电柜3排。

**要求：**拆除配电柜线路 ,三排配电柜就地篷布包裹，其余物品搬运至本层过道及楼梯间，并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**电工 搬运工

**所需材料:**篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**105：**水泥砂25包 钢筋3吨 标准恒温恒湿养护箱1台 中型机械7台 PVC槽管30根（左右） 大木箱（2\*2\*1.4米满）2个 桥架（0.15\*.05\*1.2米）21根 桥架三通 3个 直角2个 工程塑料试模 3件 电缆2圈 工程帽10个（左右） 电子称1台 48#断线钳6把 方孔砂石筛（圆形）27个 方托盘2个 不锈钢槽盘15个 金属构件若干2吨左右 蒸煮箱1个 水泥细度负压筛析仪1台 小空压机1台 机械加工设备 9台 。

**要求：**所有物品搬运至本层过道及楼梯间堆放，（部分贵重物品需搬运至本栋四层或六层部分房间码放），并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸

**107：** 桌子9张 椅子9把 工具箱 9个 测绘架6套 架子1套 标尺（带E字符）4根 充电器若干

**要求：**所有物品搬运本栋四层或六层部分房间码放，并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸

**二楼：**

**202：**测绘支架1.5吨 100套左右 黑色办公转椅（损坏的）35把 标尺（带E字符3米）45根左右 散装键盘2大箱 纸箱（内装电表、电脑）20个 蛇皮袋（内装电表）13袋，弱电机柜（0.8\*0.8\*2.2） 1台

**要求：**所有物品搬运至本层过道及楼梯间堆放，（部分贵重物品需搬运至本栋四层或六层部分房间码放），并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸

**203：**铁制货架（1.6\*0.6\*2.2满货物）11架 大灭火器 20个 铁皮高柜 2个 纸箱（0.3\*0.3\*1.2米）内装新测绘架 10个 大塑料工具箱（装满）89个 木箱54个 教学用具若干2吨左右

**要求：**需移动至学校指定库房（库房距离1KM）, 做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸

**204：**电脑桌 40张 电脑 40台 课椅22把 黑色办公转椅 17把 弱电机柜（0.8\*0.8\*1.2 ）1台

**要求：**拆除电脑并搬运至至本栋四层或六层部分房间码放，卡位式电脑桌需拆解并搬运至本层楼梯间及过道，做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工，电工，木工；

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**205：**灭火器 2个 电脑 4套 电脑桌2.4米长 8张 电脑桌1.2米长 7张 金属椅（黑） 12把+2把（损坏） 办公转椅（黑）1把+1把（损坏）圆凳 3把 课椅 7把 大班桌2.4米 1张 1.2米长铁皮文件高柜（满柜） 7个

**要求：**拆除电脑并搬运至至本栋四层或六层部分房间码放，电脑桌搬运至本层楼梯间及过道，做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**电工，搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**206：** 电工考核装置 27台 课桌 3张 课椅 2把 铁皮文件柜 12个 电线2圈 电阻器2个 纸皮箱（内装电线 开关）2箱

**要求：**拆除设备电源，将电工考核装置就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边，全部施工完成后，复原安装；

**施工工种：**电工，搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**207：**课桌1张 显示器1台 办公转椅（黑） 12把 无人机考试仪（2.2\*5\*0.3米）1台 金属构件（50斤左右） 2个

**要求：**除无人机考试仪外，所有物品搬运至本层过道及楼梯间码放，做好物品分类及保护，待施工完工后，复原安装，无人机考试仪需要保护遮盖（用木板及木方在其外部打框封板做到全方位保护）并篷布包裹；

**施工工种：**搬运工，木工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**208：**小金属操作台 80张 圆凳 80把 两人课桌 2张

**要求：** 所有物品搬运本栋四层或六层部分房间码放，并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 便签纸 (用量视情况而定)

**209：** 金属操作台 10张 教凳27把 电箱 5个 铁架展示台 2张 小铁皮柜 20个 钢制展示架（1.6\*2\*0.4米满） 2个 电线、电表若干 蓝色储物盒（满） 4个 纸箱（内装安全带、安全帽）2箱 木箱1个 木方凳 2个（坏1个） 铁凳1个

**要求：**所有物品就地移动至房间角落，需要篷布遮盖，并做好物品分类及保护，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边，全部施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**210：**新工具箱（满） 6个 铁皮文件柜（满） 14个 电气与维修实训装置（含电脑及电脑桌 配电柜2个操作台1个） 12台 圆凳 35个 金属人字梯12把 电线62圈 散的3圈 教学器材若干

**要求：**拆除电气与维修实训装置电源，拆解部分设备，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至学校库房，距离1KM左右，所有物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**211：**传感器实训平台（0.6\*1.5米桌含仪器）13台 铁皮矮柜（满）10个 木质文件柜 2个

**要求：**拆除传感器实训平台电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本层过道及楼梯间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**212：**课椅 5把 课桌 3张 金属长椅 1张 考核电路板 63台 开关1箱 灯座 1箱 废电线1箱 接线盒1箱 工具箱（满） 3个 蓝色储物箱（满）3个 电线 1圈 电缆 1圈 0.05\*0.08桥架配件 2箱 纸箱（满） 2个 塑料接线槽 1小堆

**要求：**所有物品搬运至本栋四层或六层部分房间码放并做好物品分类及保护，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**三楼：**

**301：**光机电实训台（带电脑）10台 办公转椅（黑）4把 铁皮矮柜 4个 小蓝色储物盘 4个 塑料管 2箱+1圈

**要求：**拆除光机电实训台电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本层过道及楼梯间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**302：**车床电气技能实训装置 3台 气动液压PLC综合控制机电专修设备 3台 铁皮矮柜（满） 5个 蓝色储物箱（满） 3个 蓝色储物盘 2个 满油柴油桶 1桶 数控车床原理机 1台 小木盒 7个

**要求：**拆除训台装置电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本层过道及楼梯间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**303：**电脑桌 4张 电脑4台 工业自动化装置（带电脑）5台 网络型可编程实训装置 5台 铁皮矮柜 9个 教学器材 10个左右 小模型挖掘机 2个

**要求：**拆除训台装置电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本层过道及楼梯间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**304：**铁皮文件高柜（满）3个 木质工具柜（满）2个 铁皮矮柜 3个 电阻器 2箱 电阻箱 1个 电子实验与电子技能考核装置 21台 木质操作台 12个 蓝色圆凳 40个 课椅1个 木圆凳 10个

**要求：**拆除训台装置电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本栋四层或六层部分房间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**305：**低压供配电技术实验装置 15台 方凳1把 废电线 1箱 大灭火器 2个

**要求：**拆除实验装置电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本栋四层或六层部分房间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**306：**铁制工具架（0.4\*1.5\*2米满电表、电机等） 5个 木质工具箱（满）6个 纸箱（满）3个 变压器（0.8\*0.6\*1米） 7个 桁架吊具（3\*1.4\*2.6）2架

变压器温度控制器（1.4\*1.1\*1.45）1台 电缆1小圈 电机维修及检测实训装置（1.3\*0.65\*1.35米） 20台 教学电机设备若干 3吨左右

**要求：**拆除实训装置电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本栋四层或六层部分房间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**308：** 不锈钢货架（1.8\*0.4\*2.2满电路模块）4个 铁皮矮柜 8个 圆凳 22个 方凳 22把 电子实训台（带电脑）20台

**要求：**拆除电子实训台电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本栋四层或六层部分房间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**五楼：**

**501：**落地扇 3台 办公转椅 27把 弱电矮机柜 1台 光缆配线装置 2台 铁制操作台 4张 网络机柜 1个 2米货架（满）1个 布线工具箱（满） 5个 光纤熔接机 1台 电钻 3个工具箱 钳子、刀架若干 显示器2台 金属梯 1把 管线若干

**要求：**将物品就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边做好分类保护，待全部施工完成后，复原安装；

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**503：** 电脑桌 10张 电脑10台 A3打印机 6台 扫描仪 3台 传真机 2台 数字展示台 1台 办公椅 19把 凳子 7把 课椅 1把 课桌 1张 铁皮矮柜 3个

**要求：**将物品就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边做好分类保护，待全部施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工，电工；

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**504：**移动黑板 1架 木椅 3把 课桌6张 课椅 12把 方凳 30个 1\*1米方茶几 5个 铁皮文件高柜（满） 4个 画架 40个 新画架（带包装）2件20个

 方形桌4张 大画板 24个 小画板 50个 石膏制品 3立方 作品若干

**要求：**将物品就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边做好分类保护，待全部施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工，电工；

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**505：**电脑 30台 1.2米电脑桌 25张 塑料金属凳 48把

**要求：**拆除电脑电源，连同其余物品搬运至本栋四层或六层部分房间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**搬运工，电工；

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**506：**木质1.2米茶几 8张 小椅子 48把 护理台（含药箱）12个 幼儿床 4张 婴儿车 5辆 地毯若干 电子讲台 1张

要求：将物品就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边做好分类保护，待全部施工完成后，复原安装；

**施工工种：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**508：**铁制货架6台，超市收银台5台、货架3个，传送桌1张，直播桌3张，直播幕布3套，圆凳30个左右，纸箱（满）50个左右

**要求：**将物品就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边做好分类保护，待全部施工完成后，复原安装； 零散物品需搬运至四楼或者六楼非装修房间分类码放，施工完工后，重新搬运回本房间；

**施工工种：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**六楼：**

**604：**电子钢琴 51台 长方凳 9个 小方凳 25个 课椅 5把

**要求：**拆除电子钢琴电源，将设备就地移动至房间角落，待房间其余部分施工完成后，移动至另一边并做好保护，全部施工完成后，复原安装；其余物品搬运至本栋四层或六层部分房间码放，物品需做好分类，安房号码放，待施工完成后，重新搬运回本房间。

**施工工种：**电工，搬运工，

**所需材料:**篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**608：**物品大概有115立方，

**要求：**将贵重并方便搬运的物品，搬运至本层过道、楼梯间或非装修房间，分类码放，笨重不易搬运且不易损坏物品就地保护，（目的：方便顶部施工时梯子或脚手架搭设）

**施工工种：**搬运工，

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**技师学院11#楼搬移物品清单及搬移方案一览表**

**二楼：**

**数控车削加工区：**数控车床 7台 电脑主机 7台 显示器 6台 矮操作柜 7个 小电脑桌7个 全功能数控车床 3台 文件柜 4个 经济型数控车床 1台 落地式动力柜 3台 大空压机 1台 履带式碎石机 1台 操作高柜 6个 大电脑桌 6张 废显示器 6台 废电脑主机 4台 移动式会议条桌 1个 圆凳 1个

**机械加工区：** 锯床 1台 钻孔床、钻铁床、摇臂钻床等 8台 磨床 1台 卧式车床 9台 烤灯机 1台 矮工具柜（满） 22个 高工具柜（满） 2个 大金属展板架 6个 工具磨床 1台 小推板车 1辆 大木质工具箱 3个 铁制工具台 1个 铁制构件 1吨左右 挂墙式工具板（含钳子 锤子 扳手等）1套 落地式动力柜 2个 工作中心机 1台

**要求：**拆除设备电源，并将设备搬运至本层非施工区域码放，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工

**所需耗材或设备：**叉车或者升降设备。

**三楼：**

**钳工模具加工区：**钳桌 2台 钻铣床 12台+铸铁桌12台 钳工工作台 10台 冲压机、穿孔机、电火花、线切割机等共计13台 大工具柜 2个 落地式动力柜 2 铸铁喷油台2吨左右 1台

**机械设备安装实训室：**高金属工具架（2.4\*0.4\*2.4米） 2个 金属操作台 14张 大纸箱（满）1 4个 金属构件若干100件左右

**智能控制实验室：**金属操作台 15张 课椅 24把 课桌 1张 机电模具 15台 大电视 1 台

**PLC工业自动化实验室：** 金属操作台 15张 小方凳 21把 课桌 1张 大电视 1台 机电模具 15台 显示器 15台

**智能制造综合实训室：**金属操作台 15张 课椅 23把 小方凳 18个 落地空调 1台 水冷吹风机 1台

**要求：**拆除设备电源，并将设备搬运至本层非施工区域码放，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工

**所需耗材或设备：**叉车或者升降设备。篷布薄膜 木板木架 便签纸

**技师学院12#楼搬移物品清单及搬移方案一览表**

二楼：**201：**考务办公室

办公桌3张，办公沙发椅6把，办公三人沙发1张 茶几1张 铁皮文件高柜8个

弱电机柜1个，电视一台，电脑5台

**要求：**拆除电脑，连同其余家具设备就地码放，并做好防尘，防水，防污，防撞处理。施工完成后，复原安装。

**施工工种：**电工，搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**202：**机考室

 考试电脑46台，考桌46张，凳子46个

**要求：**拆除电脑，连同其余家具设备搬运至本层过道及未装修房间放置，并做好归类保护，待施工完成后，复原安装。

**施工工种：**电工，搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**机考室02**

 考试电脑48台 ，考桌48张，凳子48个

**要求：**拆除电脑，连同其余家具设备搬运至本层过道及未装修房间放置，并做好归类保护，待施工完成后，复原安装。

**施工工种：**电工，搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**203：**登高架作业考试室

 登高钢架10架左右（脚手架，登高架，吊架等），货架梯子若干

**要求：**拆除各类钢架，连同其余家具设备搬运至本层过道及未装修房间放置，并做好归类保护，待施工完成后，复原安装。

**施工工种：**架子工，搬运工

**所需材料:** 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**205：科目三理论考试室**

 电脑及电脑桌4套，屏风一套，高压电气考核装置一套（变压器绝缘测量，变压器分线开关调整，导线在绝缘上绑扎，电力电缆绝缘测试，高压变压器一台，动力柜若干）

 工具架6台，电气实训装置6台

**要求：**拆除设备电源，并将设备搬运至本层非施工区域码放，待施工完成后，复原安装；

**施工工种：**电工（需懂设备电源维修维保），搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定)

**四楼：汽修大厅**

**要求：**拆除所有设备电源，并将设备搬运至未施工区域，做好分类，待其余区域施工完成后搬运至另一边，全部施工完毕后，复原安装；

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 明装线槽 电线若干 (用量视情况而定

**技师学院3#楼搬移物品清单及搬移方案一览表**

**五楼六楼：501，502，503，505，508，510，601、602、603、605、608、610**

共计600台电脑，电脑桌500台；

**要求：**拆除电脑电源，确保施工安全用电，拆除电脑显示器，并放至电脑桌下部，电脑桌桌面铺设篷布遮挡（要求防尘、防污、防水）08房间斜放显示器，要求篷布遮挡后，上部分铺设木板（防止坠落物击碎显示屏）

**施工工作：**电工，搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)

**五楼六楼：506 607号房**

堆满杂物，190立方左右

**要求：**将重要杂物清理搬运至5楼6楼费装修区域，无法移动的就地保护，以能搭设脚手架或者木梯为准；装修结束后，复原。

**施工工作：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸(用量视情况而定)

**五楼六楼：其余办公室房间**

办公桌及电脑若干（约20张/台),办公椅子20张左右,文件柜若干

**要求：**将重要杂物清理搬运至5楼6楼费装修区域，无法移动的就地保护

**施工工作：**搬运工

**所需材料:** 篷布薄膜 木板木架 便签纸 (用量视情况而定)